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第一部分 竞争性磋商公告
[bookmark: OLE_LINK5]
[bookmark: OLE_LINK3]项目概况
杭州市政府性融担创新实践展示中心布展项目的潜在供应商应于2026年9月30日  09时30分（北京时间）前递交响应文件。

[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：HCZX-ZC-[2026]1463
项目名称：杭州市政府性融担创新实践展示中心布展项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：750000
最高限价（元）：750000
采购需求：杭州市政府性融担创新实践展示中心布展项目，主要内容包括：3楼展示中心整体项目设计与施工，包含布展设计、制作、设备材料采购、工程施工等，建筑面积约150平方米。展厅深化设计与工程实施，包含展陈空间设计、展墙造型制作安装、图文标识系统、专业展陈照明、多媒体硬件及配套软件系统等内容，本项目为一体化设计施工项目。详见磋商文件。
工期：总工期45日历天。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；
（7）本项目的特定资格要求：
1、供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
2、供应商具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；
3、承担施工内容的须具有有效安全生产许可证；
4、拟派项目负责人需具有中级及以上职称证书或注册在投标人单位的一级注册建筑师。
5、拟派施工负责人具有注册在投标人单位的建筑工程二级及以上建造师执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（B证）。
（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）本项目接受联合体投标：þ是，☐否。
1、联合体的成员不超过2家，承担工程设计和工程施工工作单位分别各1家；  
2、联合体各方须签订联合体协议书，协议中必须明确联合体各方的责任和义务、工作职责，并明确联合体牵头人，牵头人要求为承担工程设计工作的设计单位。
3、项目负责人由牵头人拟派；
4、应以联合体牵头人的名义递交投标保证金。以联合体牵头人名义递交的投标保证金对联合体各成员具有约束力；
5、应按采购文件要求提交联合体各成员的有关证件和资料；  
6、参加联合体投标的各成员不得再以自己的名义或加入其他联合体参与对本项目的投标。
三、获取磋商文件的时间、地点和售价：
[bookmark: B18_竞争性谈判文件发售截止日期]1、时间：2026年9月18日至2026年9月30日（投标截止时间前）9:00-17:30(双休日及法定节假日除外)。
2、获取方式： 微信获取（通过公告下方游客浏览采购文件获取报名表，扫描报名表中二维码报名）或现场获取，获取时需提供营业执照、报名表及转账凭证；
3、磋商文件售价：人民币500元整，售后不退。
收款单位（户名）：华诚工程咨询集团有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行
银行帐号：95220078801100000315
四、响应文件提交（上传）
1、时间：2026年9月30日09时30分（北京时间）。
2、地点：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。
五、响应文件开启 
1、时间：2026年9月30日09时30分（北京时间）。
2、地点：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼 3楼。
六、公告期限 
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1.供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。
八、联系方式：
1、采购人：杭州市融资担保集团有限公司
联系地址：杭州市上城区清江路188号   
联系人：陈方
联系电话：0571-86090106
2、采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司
公司地址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼 3楼
联系人：朱旭文 
联系电话：15757184731
3、接收投诉书联系方式
采购监督管理部门：杭州市融资担保集团有限公司风控法务部
联系人：祁芳
监督投诉电话：0571-86513289
地址：杭州市上城区清江路188号
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云有限公司服务热线95763获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。


第二部分 供应商须知
前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性
	工程类。

	2
	是否允许采购进口产品
	☑本项目不允许采购进口产品。
□可以就    采购进口产品。

	3
	分包
	□A同意将非主体、非关键性的       工作分包。
☑B不同意分包。

	4
	开标前答疑会或现场考察
	☑A不组织。
☐B组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。
☐C不统一组织，供应商在获取磋商文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。


	5
	方案讲解演示
	☑A不组织。
□B组织。
在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件递交先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。

	6
	样品提供
	☑A不要求提供。
□B要求提供，
（1）样品：  /   ；
（2）样品制作的标准和要求：  ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求：  /  ；检测内容：  /  。
（5）提供样品的时间：提交响应文件截止时间前提交；地点： 地址：    ，联系人：     ，联系电话：   。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。

	7
	报价要求
	（1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。磋商响应文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在乐采云平台填写的报价与磋商响应文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以磋商响应文件中开标一览表（报价表）为准。（多轮报价时<含最后报价>，响应报价中的所有单项报价均视为在初次报价的基础上同比例调整。
（2）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（3）投标报价出现下列情形的，投标无效：
磋商响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的;
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;
供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	8
	备份磋商响应文件送达地点和签收人员 
	备份磋商响应文件送达地点： 杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼3楼；备份磋商响应文件签收人员联系电话： 朱旭文15757184731 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份磋商响应文件。

	9
	特别说明
	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	□联合体投标的，联合体各方均需按磋商文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
☑联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	10
	评标委员会组成方式
	评标委员会人数：3人及以上单数。
评标委员会组成方式：由招标代理机构组织有关技术、经济方面的专家组成。

	11
	成交候选人数量
	 按综合得分由高到低依次排名推荐得分最高的3个为中标候选人。有效供应商少于3家的本项目重新招标。

	12
	中标人数量
	1个中标人

	13
	代理费用收取方式及标准
	招标代理服务费：
1.委托代理费用由中标人支付，在领取中标通知书后7个工作日内，由中标人向招标代理机构支付。
2.收费标准：以国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改价格〔2011〕534号收费标准 60% 计取，费用计算基数为中标价。若采购代理服务费实际结算价低于5000元的，按5000元计取。
3.收款单位：华诚工程咨询集团有限公司   
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行
帐    号： 95220078801100000315 

	14
	采购信息公布网站
	采购招标信息发布媒介：杭州市融资担保集团有限公司官网（https://www.hzsrdjt.com/）、浙江企业采购信息服务网（https://b.zhengcaiyun.cn）-公示公告版块

	15
	履约保证金金额：
	履约保证金金额：1万元。
履约保证金缴纳形式：缴纳方式银行保函/保证保险/担保公司担保/现金转账
履约保证金接收人：招标人
履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内支付
履约保证金退还：项目竣工且验收合格，供应商提交完整的竣工资料、结算资料后10个工作日内，按合同约定扣除相关款项后无息退还（如有剩余）。

	16
	解释
	本采购文件的解释权属于杭州市融资担保集团有限公司和华诚工程咨询集团有限公司。
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一、总则
   1.定义
1.1 “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。
1.2 “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。
1.3 “供应商”系指是指响应采购、参加响应竞争的法人、其他组织。
1.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
1.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。
1.6“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。
1.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。
2. 询问、质疑、投诉
2.1在线询问、质疑、投诉。鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表发起投诉。
2.2供应商询问
供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
2.3供应商质疑
2.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
2.3.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
2.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。
2.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
2.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
2.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
2.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.3.3.2质疑项目的名称、编号；
2.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.3.3.4事实依据；
2.3.3.5必要的法律依据；
2.3.3.6提出质疑的日期。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件2。
2.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在质疑期内一次性提出。
2.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
2.4供应商投诉
2.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人提出投诉。
2.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
2.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
2.4.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
投诉书范本及制作说明详见附件2。
      二、采购文件的构成、澄清、修改
3．采购文件的构成
3.1 采购文件包括下列文件及附件：
3.1.1竞争性磋商公告；
3.1.2供应商须知；
3.1.3采购需求；
3.1.4评标办法；
3.1.5拟签订的合同文本；
3.1.6应提交的有关格式范例。
3.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
4. 采购文件的澄清、修改
4.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
4.2 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
三、投标响应
5. 采购文件的获取
详见采购公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式。
6.开标前答疑会或现场考察
采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
7.投标保证金
本项目不需缴纳投标保证金。
8. 磋商响应文件的语言
磋商响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
9. 磋商响应文件的组成
9.1资格文件：
9.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
9.1.2联合协议（本项目不适用)；
9.1.3本项目的特定资格要求。
9.2商务技术文件：
9.2.1响应函； 
9.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；
9.2.3分包意向协议（如果有)；
9.2.4符合性审查资料；
9.2.5评审标准相应的商务技术资料；
9.2.6响应标的清单；
9.2.7商务技术偏离表；
9.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；
9.3报价文件： 
9.3.1开标一览表（报价表）；
9.3.2报价明细表
磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；
供应商提供虚假材料响应的，响应无效。
供应商应对磋商响应文件中材料的真实性、合法性负责。
10. 磋商响应文件的编制
10.1磋商响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制磋商响应文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商进行电子响应应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
10.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-帮助文档-申请CA证书（https://lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&topicId=12851&manualId=2185）”。
11.磋商响应文件的签署、盖章
11.1磋商响应文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的磋商响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。
11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“乐采云平台”完成电子CA绑定，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
11.3采购文件对磋商响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。
12. 磋商响应文件的提交、补充、修改、撤回
12.1 供应商应当在响应截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。
12.2电子交易平台收到磋商响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回磋商响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取磋商响应文件。
12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长磋商响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。
13.备份磋商响应文件
 13.1供应商在电子交易平台传输递交磋商响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份磋商响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份磋商响应文件。
13.2备份磋商响应文件须在“乐采云响应客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份磋商响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份磋商响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。
13.3直接提交备份磋商响应文件的，供应商应于响应截止时间前在竞争性磋商公告中载明的开标地点将备份磋商响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份磋商响应文件。
13.4以邮政快递方式递交备份磋商响应文件的，供应商应先将备份磋商响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份磋商响应文件须在响应截止时间之前送达采购文件第二章供应商须知前附表规定的备份磋商响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份磋商响应文件。邮寄过程中，电子备份磋商响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。
13.5供应商仅提交备份磋商响应文件，未在电子交易平台传输递交磋商响应文件的，响应无效。
14.磋商响应文件的无效处理
有采购文件第四章4.2规定的情形之一的，响应无效：
15.响应有效期
15.1响应有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。▲供应商的磋商响应文件中承诺的响应有效期少于采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。
15.2磋商响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。
15.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其磋商响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。
四、开标、资格审查与信用信息查询
16.开标 
16.1采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量低于3家或低于拟中标候选人数量的，不得开标。
　16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有磋商响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。
　16.3磋商响应文件未按时解密，供应商提供了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。
　17、资格审查
17.1评标委员会依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。
17.2供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应无效。
17.3对未通过资格审查的供应商，否决前需进行质询确认。
17.4合格供应商数量低于3家或低于拟中标候选人数量的，需重新组织采购。
17.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。
18、信用信息查询
18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格时的信用记录。
18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与本次采购活动。
18.4联合体信用信息查询：两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
五、评审
19. 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标（成交）供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四章评标办法。
六、定 标
20. 确定中标（成交）供应商
采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标（成交）供应商，为提高采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标（成交）供应商。
21. 成交结果公告与中标（成交）通知书
21.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台编制发布成交结果公告。成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，供应商名称、中标金额。公告期限为1个工作日。
21.2 公告期满后采购代理机构通过电子交易平台，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，同时采购代理机构也可以以纸质形式发出中标（成交）通知书。
七、合同授予
22. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
23. 合同的签订
23.1 采购人与中标（成交）供应商应当通过电子交易平台中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。
23.2中标（成交）供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标（成交）供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
23.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
23.4中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标（成交）供应商，也可以重新开展采购活动。
23.5采购合同由采购人与中标（成交）供应商根据采购文件、磋商响应文件等内容通过采购电子交易平台在线签订，自动备案。
24. 履约保证金
拟签订的合同文本要求中标（成交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以银行转账形式提交。鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，按照合同约定及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。
八、电子交易活动的中止
25. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
25.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
 26.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
九、验收
27.验收
27.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
27.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
27.3严格按照采购合同开展履约验收
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[bookmark: 第四部分]第三部分 采购需求
一、项目概况
项目名称：杭州市政府性融担创新实践展示中心布展项目
项目地点：浙江省杭州市清江路188号。
发包内容：3楼展示中心整体项目设计与施工，包含布展设计、制作、设备材料采购、工程施工等，建筑面积约150平方米。展厅深化设计与工程实施，包含展陈空间设计、展墙造型制作安装、图文标识系统、专业展陈照明、多媒体硬件及配套软件系统等内容，本项目为一体化设计施工项目。
二、采购范围与总体要求
2.1 采购范围
本项目采购内容包括以下五大类：
（1）展厅硬装—展墙造型：含平面基础展墙、异形曲面弧形展墙、艺术环形立体造型墙、点阵发光镂空造型墙、地面地毯、人造石门套、金属收边系统、强弱电预埋布线、墙面艺术漆、顶面造型及金属面饰面等；
（2）图文标识系统：含 UV 高清图文展板、立体金属/亚克力标题字、实物照片展板、背发光/平面展签说明牌、主题艺术立体构件、入口发光门头字等；
（3）展厅灯光系统：含防眩轨道射灯、暗藏低压 LED 灯带、基础防眩筒灯等专业展陈照明；
（4）多媒体硬件设备：含商用显示屏、拼接屏、LED 屏、触摸一体机、中控系统、网络设备及相关定制软件开发（详见第四部分及附件清单）；
（5）设计服务：含空间设计、展墙内容平面设计、文案策展设计。
2.2 总体要求
（1）供应商须依据采购人确认的展陈设计方案深化施工图及技术要求组织实施，确保设计效果、工程质量与方案一致；
（2）展陈内容须完整呈现序厅及“潮起、津渡、润泽、扬帆”四大篇章主题，落实各展墙平面设计效果；
（3）工程质量须符合国家现行有关施工及验收规范，所用材料符合环保、防火及安全标准；
（4）多媒体系统须实现统一中控、联动控制，满足展厅日常运营、集中开关及展项独立控制需求；
（5）供应商须做好成品保护与现场配合管理，服从采购人及监理的统一管理。
三、采购内容明细
采购内容明细按五大分类列示如下。
3.1 展厅硬装—展墙造型
	序号
	项目名称
	工艺说明

	1
	平面基础展墙
	轻钢龙骨＋木工板基层防火处理，原子灰打磨，哑光高级乳胶漆饰面，含基础金属收边

	2
	异形曲面弧形展墙
	轻钢龙骨＋多层板弯曲基层，防开裂处理，原子灰批刮打磨，乳胶漆/UV打印饰面，圆弧转角造型，金属收边条

	3
	艺术环形立体造型墙
	方管骨架＋木工板基层，多层立体高低造型，局部烤漆，蓝/黄装饰立体构件安装，打磨批腻子喷漆

	4
	点阵发光镂空造型墙
	方管钢架基层，穿孔铝板，内置漫反射LED灯带，低压变压器、线路敷设，金属框架，成品保护

	5
	展厅地面地毯
	原有地面保护＋展厅区域地毯满铺，防火B1级办公展厅地毯，含收口压条

	6
	人造石门套/入口形象门套
	人造石石材加工、干挂安装，5mm石材凹口，金色金属收边，打胶、磨边处理

	7
	金属收边系统（金色不锈钢）
	不锈钢镀金色金属条，开槽嵌入/明装，切割打磨安装，阴阳角处理

	8
	展墙强弱电预埋布线
	展墙内部多媒体管线、灯光管线，PVC线管，桥架，插座底盒，布线，不含配电箱

	9
	墙面艺术漆
	墙面艺术漆处理，两底两面

	10
	顶面造型及金属面饰面
	顶面造型，龙骨，及部分顶面金属板饰面



3.2 图文标识系统
	序号
	项目名称
	工艺说明

	1
	UV高清图文展板（整墙画面）
	UV高清打印，5mmPVC/蜂窝板裱板，压条上墙，历程、板块介绍画面

	2
	立体金属/亚克力标题字
	20-60mm厚立体字，烤漆/电镀不锈钢，背板、调平安装

	3
	实物照片展板、挂墙展版
	裱板＋挂件，照片展板、案例挂板

	4
	背发光/平面展签说明牌
	亚克力背打光、UV小展签，展项说明，配件安装

	5
	主题艺术立体构件（环形墙装饰）
	蓝、黄色立体弧形装饰构件，定制加工上墙安装

	6
	入口发光门头字
	展厅入口门头发光字，钢结构、变压器、安装调试



3.3 展厅灯光系统
	序号
	项目名称
	工艺说明

	1
	展厅防眩轨道射灯
	轨道、防眩射灯（24W，3000K-4000K）、变压器，安装调试

	2
	暗藏低压LED灯带
	LED灯带、变压器，灯槽布线固定调试，含辅料

	3
	基础防眩筒灯
	防眩筒灯，开孔安装，接线调试



3.4 多媒体硬件设备（含税及安装调试）
多媒体硬件设备含各类显示屏、LED 屏、触摸一体机、中控系统、网络设备及定制软件开发等。
3.5 设计服务
	序号
	项目名称
	说明

	1
	空间设计
	空间设计

	2
	展墙内容平面设计
	展厅墙面的平面及屏内UI设计

	3
	文案策展设计
	对接业主资料并整理出大纲及细则



四、技术需求与验收要求
4.1 展墙造型技术要求
（1）基层处理：轻钢龙骨、方管骨架及木工板/多层板基层须作防火处理，转角、异形、弧面部位须作防开裂处理，原子灰批刮打磨平整；
（2）饰面要求：乳胶漆饰面须为哑光高级乳胶漆，艺术漆两底两面；UV 打印、烤漆饰面颜色经采购人确认；
（3）造型效果：环形立体造型墙、点阵发光镂空墙、异形曲面弧形墙须实现多层立体、凹凸、发光透光等造型效果，蓝/黄装饰构件及 LED 发光系统按图定制安装；
（4）收边系统：全展厅展墙、造型、门套采用金色不锈钢金属收边，含阴阳角处理，工艺精细；
（5）强弱电预埋：展墙内部多媒体及灯光管线须采用 PVC 线管、桥架并预埋到位，插座底盒布置合理，不含配电箱；
（6）地面：展厅区域满铺防火 B1 级办公展厅地毯，含收口压条；地砖另行计取。
4.2 图文标识系统技术要求
（1）UV 高清图文展板须采用 5mm PVC/蜂窝板裱板，压条上墙，画面清晰、色泽准确；
（2）立体标题字采用 20-60mm 厚立体字，烤漆/电镀不锈钢工艺，背板、调平安装牢固；
（3）入口发光门头字含钢结构、变压器，须安装调试正常；
（4）各类展板、展签、说明牌配件齐全，安装平整、位置准确。
4.3 灯光系统技术要求
（1）轨道射灯：24W，色温 3000K-4000K 可调，防眩设计，含轨道与变压器；
（2）暗藏 LED 灯带：低压，含变压器、线材，灯槽布线固定、调试正常；
（3）筒灯：防眩，开孔安装，接线调试正常；
（4）整体照度、显色性满足政企展厅展陈要求，重点展面重点照明到位。
4.4 多媒体设备技术要求
本项目多媒体设备品牌配置如下（详细清单见附件）：
	设备
	数量
	关键技术参数
	推荐品牌

	98寸商显
	1台
	A+液晶面板，98英寸，D-LED，3840×2160，亮度≥350cd，4mm钢化玻璃，铝型材边框
	MG 京东方 MAXHUB或同等档次或更优

	65寸拼接屏
	8台
	LED背光，3.5mm拼缝，3840×2160，亮度500cd，对比度5000:1，寿命≥50000h
	MG 京东方 MAXHUB或同等档次或更优

	85寸商显
	1台
	85英寸，亮度≥300cd/㎡，3840×2160，DLED，含集成控制模块
	MG 京东方 MAXHUB或同等档次或更优

	LED屏2.0
	11.5㎡
	像素间距2.0mm，像素密度250000点/m，白平衡亮度≥500nits，刷新率≥3840Hz，含钢结构、视频处理器
	MG 京东方 MAXHUB或同等档次或更优

	65寸触摸一体机
	1台
	电容触控，内置OPS主机，1920×1080，亮度500~1500cd/㎡，7H钢化玻璃，壁挂/内嵌安装
	[bookmark: OLE_LINK4]MG 京东方 MAXHUB或同等档次或更优

	46寸拼接屏
	1台
	46英寸，亮度≥300cd/㎡，3840×2160，含集成控制模块
	MG 京东方 MAXHUB或同等档次或更优

	中控播放器
	11台
	分布式融合架构，多屏同步、帧同步，支持3840×2160及自定义分辨率，无线调试播控
	

	中控服务器/操作终端编程/系统软件
	若干
	展厅内容播放控制，界面可定制，支持定制开发
	

	网络设备（AP/路由/交换机）
	若干
	吸顶AP、AC管理路由器、POE交换机，支持集中管理与远程查看
	TP 华三 华为或同等档次或更优



多媒体定制软件包括：笑脸墙程序定制、操作终端界面编程、电脑集成控制软件、中控系统软件授权等，须按功能需求完成开发、调试与交付。
4.5 设计服务需求
（1）空间设计：完成展厅整体空间方案及施工图设计；
（2）展墙内容平面设计：完成展厅墙面平面及屏内 UI 设计；
（3）文案策展设计：对接业主资料，整理展示大纲及细则；
（4）设计成果须经采购人确认后方可进入施工。
4.6 验收要求
（1）工程质量须符合国家现行施工质量验收规范及采购人确认的设计方案、效果图要求；
（2）多媒体系统须完成联调联试，各展项画面、声音、灯光、中控联动正常；
（3）竣工交付须提供完整竣工资料、设备清单、软件源码/授权、操作手册及培训；
（4）验收发现的质量问题须由供应商限期整改至合格。
五、商务要求
5.1 实施与工期
（1）供应商须在合同签订后按采购人要求组织深化设计、材料采购、施工安装、系统调试，具体工期以合同约定为准；
（2）施工期间须做好成品保护、现场卫生及安全文明施工，服从现场管理。
5.2 质保与售后服务
（1）工程整体及设备质保期自竣工验收合格之日起至少2年，质保期内免费维修、更换；质保期年限以合同约定为准；
（2）质保期内供应商须响应及时，提供设备维护、软件升级与技术支持；
（3）多媒体系统交付后须提供操作培训及后续内容更新技术支持。
5.3 报价与结算
（1）报价为综合单价，应包含人工、材料、机械、管理、利润、税金及安装调试等一切费用；
（2）发生发包人书面变更导致合同价款调减时，按实扣减对应合同价款；若无发包人书面变更，结算价=合同包干总价。
（3）付款方式、进度款支付比例以采购合同约定为准。
5.4 资料交付
供应商须在竣工时提交竣工图纸、设备合格证、检测报告、使用说明书、软件授权及操作手册、培训记录等完整资料。
六、规范要求
本项目中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：
1、本工程采用的技术规范
（1）国家现行的设计规范。
（2）国家现行的施工规范。
（3）国家现行的验收规范。
（4）国家现行的质量验评标准。
（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。
2、规范的获得由供应商自行解决。
3、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，供应商应遵照执行。
4、设计质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。
5、施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
七、设计要求
1、材料选择得当，运用新材料、新工艺，提高设计中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、审美观、标准化。色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范要求，主要部件及配件应采用同类产品中的优质品牌。要求具有稳定性和易维护性，便于更换和清洁。
2、设计的深度应完全满足功能性要求并能按施工图进行施工，包括（但不限于以下内容）：
（1）设计应包含所有专业的施工图设计及制作，其中包括设计说明、必须的设备、设备材料表、其他如（电气专业图纸、装修专业图纸、强（弱）电专业图纸、消防专业图纸、安防专业图纸等）等设计，同时须提供说明各种设备、材料、模型等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等清单；
（2）设计文件包含两个主要部分：设计方案与施工图纸。
（3）为了实现高质量的展示水准及要求，设计单位提供详细描述本项目的施工图设计顺序、方法、具体的工程制作顺序以及在制作阶段从制作到设置安装的实施办法；
（4）本次设计必须满足安防监控要求、防火规范、消防设施设计规范及有关规定；
（5）在实施过程中采购人对施工图提出修改或深化要求，成交供应商须在施工图及竣工图中完善。
八、施工要求
1、本项目发包范围内的设计项目，未经采购人同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
2、成交供应商应严格按经深化的设计方案、施工图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。
3、成交供应商在磋商响应文件中承诺的设计负责人、设计班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，成交供应商不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
4、成交供应商在施工期间，必须对自身及其他项目参建单位的进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，采购人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。
5、成交供应商必须无条件配合展品安装的各个步骤，做好工作交界面的衔接。
6、成交供应商须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施工期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由成交供应商承担由此带来的一切损失和相关处罚。给采购人造成损失的，由成交供应商负责赔偿。成交供应商须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。
7、成交供应商须负责施工现场的消防安全工作，严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。
8、成交供应商施工完成的装修内容必须达到采购文件和设计方案及施工图要求的效果，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺。
9、成交供应商负责选购的材料应确保符合采购文件的要求，提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的，工程所有外露材料的颜色必须报经招标人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何成交供应商作为承包方应负的责任。
10、隐蔽工程经采购人验收合格后方可进入下道工序施工。
11、成交供应商应在施工过程中采取必要的除尘、降噪措施，且不得影响内其他设备的正常运行。
12、建筑垃圾外运必须按杭州市《建筑垃圾处理管理条例》条款的规定定点、定时外运处理。
九、工期要求
[bookmark: OLE_LINK1]计划总工期：45日历天。
十、商务要求
1、本次报价方式为固定总价包干模式，全部采用人民币报价，合同总价包含完成本采购需求全部内容的一切费用，除合同明确约定可调整情形外，合同总价不作任何调整；各供应商的磋商报价，应是完成本次采购范围的全部工作。
2、本包干价包含但不限于展厅硬装展墙造型、图文标识系统、展厅灯光系统、全部多媒体硬件设备采购、软件开发定制、空间设计、平面设计、材料、人工、加工制作、运输、装卸、现场安装、布线预埋、钢结构、辅材配件、调试、检测、系统联调、培训费、成品保护、垃圾清运、企业管理费、安全文明施工费、措施费、规费、税金、安装调试费、质保期售后服务、风险、利润等为完成本项目交付使用的全部费用；
3、承包人已充分踏勘现场，充分研读全部采购文件、平面图，已充分理解项目工艺要求、空间条件、设备点位、施工环境，视为已预见本项目实施过程中所有可能发生的情况，任何因承包人对方案、现场、采购需求理解偏差、工程量漏算、材料市场价格波动、人工涨跌、设备配套配件遗漏等原因产生的额外成本，均由承包人自行承担，发包人不予追加任何费用。
4、总价包干包含采购需求中所有明示及为实现展厅功能、达到设计效果所必需的隐含工作内容；即使个别工作内容未在报价明细清单中单独列项，但属于实现设计效果、系统完整可用、规范验收所必须的工作，均视为已包含在包干总价内，发包人不再另行计价支付。
5、合同价款调整（仅以下情形允许调整，其余一律不予调增）
5.1仅发包人书面出具正式变更指令的情形，方可进行合同价款调整，口头指令、会议纪要、承包人单方提出的优化建议均不作为价款调整依据。
5.1.1允许价款调整仅限：
（1）因国家法律法规政策变化引起的税金费率的变化；
（2）不可预见的地质条件造成的工程费用的变化；
（3）在工程实施过程中需进行增减引起的工程费用的变化，包括发包人书面提出重大设计变更，增加或减少采购范围、改变展陈内容、新增或删减展项等；
5.1.2不予调增价款情形
（1）不可抗力造成的工程费用的变化。
（2）承包人投标报价时的清单漏项、少算工程量、工艺理解不到位；
（3）材料、设备、人工市场价格上涨下跌；
（4）现场施工条件预判不足、二次搬运、施工难度增加；
（5）为满足规范、验收标准、设计效果，承包人自行采取的工艺加强、配件增补；
（6）深化设计属于承包人义务，深化过程中产生的工程量变化及施工阶段主动优化适配发生的成本增减，不调整总价；
（7）承包人自身施工方案、安装方案优化带来的成本增减。
（8）承包人承担设备选型、系统兼容性风险，确保硬装、图文、灯光、多媒体软硬件之间完整联动、系统正常运行发生的增减；
5.2发生发包人书面变更导致合同价款调减时，按实扣减对应合同价款；若无发包人书面变更，结算价=合同包干总价。
6、工程款支付：
1）本合同签订并生效，且发包人收到履约保证金后5个工作日内，支付工程合同总价的40%；
2）全部工程硬装完工后5个工作日内，支付至合同总价的60%；
3）全部设备安装、调试完成且经招标人终验通过后5个工作日内支付至合同总价的85%；
4）工程整体竣工验收合格、承包人提交完整的竣工资料、结算资料后，支付至合同总价的95%。
5）工程结算审计后，承包人以转账形式向发包人指定账户缴纳质量保证金，质量保证金为结算价的1.5%。发包人收到质量保证金后7个工作日内，支付至结算价的100%。
在领取工程款前，应当向采购人交付相应的正规发票，并按本合同合格的履行了义务，否则采购人可暂缓支付并不承担逾期付款的违约责任。
七、招标清单
本项目招标清单工程量仅作为报价参考，不作为结算计量依据，结算不按实际完成工程量重新计量，实行总价包干。承包人应结合平面图纸、现场实际自行复核全部工作量。
若招标清单中存在项目漏项、项目特征描述不全，但该工作属于实现本展厅完整功能、实现设计效果必须实施的，属于承包人包干范围，不追加费用。
八、变更实施约束
未经发包人书面变更指令，承包人不得擅自增减项目、改变工艺、更换设备参数。承包人擅自实施变更内容，发包人有权不予确认、不予支付相关费用，有权要求恢复原状，造成工期延误由承包人承担责任。
发生发包人书面变更，变更价款确定原则：①工程变更发生的内容及工程量增减，按照已经审定的预算基准价编制口径进行测算，下浮率按投标总下浮率不变，材料、人工价格按照工程变更当期的造价管理部门发布的正刊信息价，机械价格按定额机械费计取；材料价格无信息价的，由发包人、承包人、跟踪审计单位（如有）、监理单位（如有）共同进行市场调查询价后确定。以上增减部分不另计组织措施费。变更价格最终以结算审计为准。
②合同工期内因工程变更发生的内容及工程量增减导致人工材料的价格波动参照上条约定执行，价格最终以结算审计为准。
③施工如承包人遇材料因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经发包方、监理方书面签证同意，材料变更应在采购文件选定的品牌、规格范围内或在不低于投标档次品牌中选择，单价不应突破投标同档次材料的价格水平。
④施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。
九、结算约定（总价包干结算）
1、在项目全部完工、竣工验收合格，资料完整移交后，承包人提交结算申请。
2、无有效书面变更时，结算金额直接采用合同固定包干总价。
3、存在经确认的书面变更的：结算价=合同包干总价±经发包人确认的变更价款。
4、审计发现承包人存在应做未做、降低工艺标准、降低设备参数情形，按实际缺失或降标部分扣减对应价款。
十、风险分担
1、合同履行期间，市场物价、人工、设备原材料涨跌风险全部由承包人承担。
2、承包人承担深化设计、设备选型、系统兼容性风险，确保硬装、图文、灯光、多媒体软硬件之间完整联动、系统正常运行，相关配套费用全部含在包干总价。
3、因现场条件与图纸存在细微差异，承包人应在深化及施工阶段主动优化适配，以达到设计效果为目标，该类适配调整属于总价包干范畴，不另行计价。
十一、附则
附：《平面图纸》
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第四部分 评审办法
评审办法前附表
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	评审标准
	评审细则
	权重
	属性
	响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录 *

	1
	类似业绩
	供应商（联合体投标的指联合体任一方）自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）完成过设计施工一体化类似项目（或EPC项目）业绩的，每一个得2.5分，最多得5分。
证明材料：须同时提供合同（或中标通知书）复印件及竣工验收报告复印件（加盖公章）。
	5
	客观分
	

	2
	管理体系认证
	供应商（联合体投标的指联合体各方）具有质量管理体系（ISO9001系列）认证证书、环境管理体系（ISO14001系列）认证证书、职业健康安全管理体系（ISO45001/18001系列）认证证书，同时具备得2分。
证明材料：提供认证证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）上的证书查询截图。
	2
	客观分
	

	3
	拟派项目人员
	1、拟派团队人员中同时配备专职安全生产管理人员证书及质量员证书的得1分。
证明材料：提供专职安全生产管理人员证书、质量员证书，投标截止月上溯2个月（含投标截止日当月，共3个月）中任意1个月投标单位社保缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章）。
2、拟派团队人员中同时配备装饰装修专业负责人、电气专业负责人的得2分。
证明材料：提供专业负责人中级及以上职称证书，投标截止月上溯2个月（含投标截止日当月，共3个月）中任意1个月投标单位社保缴纳证明（加盖投标人所属社保机构印章）。
	3
	
	

	4
	项目情况和采购需求理解
	供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，提供细致、完整，根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：6、5、4、3、2、1、0）
	6
	主观分
	

	5
	设计方案
	供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，提供细致、完整设计方案。根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：6、5、4、3、2、1、0）
	6
	主观分
	

	6
	设计工作总体安排
	供应商设计工作总体安排完整清晰，策展文案、空间深化设计、平面图文UI设计、多媒体交互设计工作划分明确；各阶段工作逻辑合理；根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：6、5、4、3、2、1、0）
	6
	主观分
	

	7
	设计工作进度管控
	供应商具备设计工作完善进度管控措施；针对甲方意见修改、方案反复修改等风险制定应对预案；设计进度与后续施工、多媒体定制开发做好衔接；适配本项目总价包干模式下深化设计的工期管控；根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：6、5、4、3、2、1、0）
	6
	主观分
	

	8
	施工方案
	供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，提供施工方案、工序及关键技术内容进进行评审。根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：6、5、4、3、2、1、0）
	6
	主观分
	

	9
	材料、设备质量保证
	供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，提供的材料、灯光、多媒体硬件的质量保证措施。根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：6、5、4、3、2、1、0）
	6
	主观分
	

	10
	安全、文明施工磋商
	供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，提供安全、文明施工及环保等目标及保证体系措施方案。根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：6、5、4、3、2、1、0）
	6
	主观分
	

	11
	施工进度计划及保证措施
	供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，提供①根据施工各阶的进度计划，劳动力施工各阶段的进度计划、各节点的完成时间进行评审。根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：4、3、2、1、0）。
②施工进度方案中完成各节点施工的有效保证措施及应急措施方案进行评审。根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：4、3、2、1、0）。
	8
	主观分
	

	12
	质保期及售后服务
	质保期及售后服务承诺进行评审。售后服务承诺范围包括并不限于工程质保期限、多媒体设备质量保证期限，保修范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施。（评审分值：5、4、3、2、1、0）。
	5
	主观分
	

	13
	劳动力
安排
	供应商根据采购文件阐明的项目情况和采购需求，提供各专业工种的配置和劳动力的投入情况，劳动力安排组织与管理措施、施工机械设备投入进行评审。根据方案的完整性、针对性、科学性、合理性、与采购需求的匹配性进行打分。（评审分值：5、4、3、2、1、0）
	5
	主观分
	

	14
	投标报价
	1）评标基准价的确定：全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价。
2）根据供应商的有效投标报价与评标基准价的比值，计算出报价的评分值：有效投标报价等于评标基准价，得满分 30分；
有效投标报价每高于评标基准价一个百分点，扣 0.4分；
有效投标报价每低于评标基准价一个百分点，扣 0.2 分；
此项由评标委员会集体核实后统一打分。
	30
	客观分
	/


 *备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。


一、评审方法
1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
二、评审标准
2. 评审标准：见评审办法前附表。
三、评审程序
3.1符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，响应文件无效。
3.2 磋商。磋商小组将对确定为实质性响应本磋商文件的响应文件进行详细评价和比较，主要就资信、服务方案内容、服务承诺等磋商小组认为与本次采购有关的因素与符合性审查合格的供应商逐一进行磋商。
3.2.1 供应商逐家回答磋商小组的提问；逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次根据实际情况进行。
3.2.2 供应商应按磋商小组通知的时间在线或以邮件回复做出承诺或回复，承诺或回复的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。
3.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的“※”号技术、服务要求以及合同草案中的“※”号条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有符合性审查合格的供应商。 
3.3最后报价
3.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有符合性审查合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
3.3.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
3.3.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商
3.4 综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审标准，对符合性审查合格的响应文件进行综合评分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
3.5汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.6报价评审。
3.6.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.6.1.1响应文件中已标价工程量清单内容与响应文件中相应内容不一致的，以已标价工程量清单为准;
3.6.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
3.6.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以已标价工程量清单的总价为准，并修改单价;
3.6.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.6.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.6.1规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。
3.6.2响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的，响应文件无效。
3.6.3最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应文件无效。
3.7排序与推荐。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。
3.8编写评审报告。磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
四、评审中的其他事项
4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过书面形式确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2响应文件无效。有下列情形之一的，响应文件无效：
4.2.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；
4.2.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
4.2.3响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.4响应文件中承诺的响应文件有效期少于磋商文件中载明的响应文件有效期的；
4.2.5响应文件出现不是唯一的、有选择性最后报价的;
4.2.6最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;
4.2.7供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.8供应商提供虚假材料响应的；
4.2.9供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
4.2.10响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；
4.2.11法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.终止竞争性磋商采购活动。出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
6. 采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向采购监督管理部门报告并予以处理。

[bookmark: 第五部分][bookmark: _Toc86217003]第五部分 拟签订的合同文本

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定；签订合同时删除此行）
GF-2020-0216《建设项目工程总承包合同示范文本》（示范文本）

发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                           
2. 工程地点：                           
[bookmark: tip_risk_bookmark_1]3. 工程审批、核准或备案文号：    
4. 资金来源：    。
5. 工程内容及规模：详见竞争性磋商文件采购需求内容
具体内容以采购文件描述以及发包人指令要求为准。
[bookmark: auto_fouce_2]6. 工程承包范围：具体详见第三部分“采购需求”。
二、合同工期
计划开始工作日期：     年     月     日。
计划开始现场施工日期：      年     月     日。
计划竣工日期：     年   月   日。
工期总日历天数：        天，按实际开始工作日期和实际竣工日期计算。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
设计质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。
施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。
四、签约合同价与合同价格形式
[bookmark: tip_risk_bookmark_4][bookmark: tip_risk_bookmark_3]1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税包干）：
人民币（大写)        （¥     元）；适用税率：  %，税金为人民币（大写)      （¥   元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)        （¥     元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)    （¥     元）； 
（3）建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)     （¥    元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)    （¥    元）；
（4） 暂估价（含税）：人民币（大写)     /      （¥       /     元）。
（5） 暂列金额（含税）：人民币（大写)     /        （¥       /     元）。
（6）  双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)    （¥     元）；适用税率：  %，税金为人民币（大写)        （¥     元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同。除合同约定可以调整的情形外，合同总价不予调整。最终结算价格以审计结果为准。
允许调整的情形主要包括以下内容：
（1）因国家法律法规政策变化引起的税金费率的变化；
（2）不可预见的地质条件造成的工程费用的变化；
（3）在工程实施过程中需进行增减引起的工程费用的变化，包括发包人书面提出重大设计变更，增加或减少采购范围、改变展陈内容、新增或删减展项等；
不允许调整的情形包括不限于以下内容：
（1）不可抗力造成的工程费用的变化。
（2）承包人投标报价时的清单漏项、少算工程量、工艺理解不到位；
（3）材料、设备、人工市场价格上涨下跌；
（4）现场施工条件预判不足、二次搬运、施工难度增加；
（5）为满足规范、验收标准、设计效果，承包人自行采取的工艺加强、配件增补；
（6）深化设计属于承包人义务，深化过程中产生的工程量变化及施工阶段主动优化适配发生的成本增减，不调整总价；
（7）承包人自身施工方案、安装方案优化带来的成本增减。
（8）承包人承担设备选型、系统兼容性风险，确保硬装、图文、灯光、多媒体软硬件之间完整联动、系统正常运行发生的增减；
具体调整范围和调整方法由双方在合同中约定或经双方协商一致。
五、工程总承包项目经理(项目负责人）
[bookmark: tip_risk_bookmark_5]工程项目经理：              。
设计负责人：              。
施工负责人：              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 中标通知书；
（2） 投标函及投标函附录；
（3） 专用合同条件及《采购内容及技术要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 经采纳的承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
[bookmark: tip_risk_bookmark_6]本合同于        年     月     日订立。
九、订立地点
[bookmark: tip_risk_bookmark_7]本合同在     /      订立。
十、合同生效
[bookmark: auto_fouce_8]本合同经双方盖章后成立。
十一、合同份数
本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执  叁  份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	[bookmark: tip_risk_bookmark_9]统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


	





第2部分 通用合同条件
（参照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中的通用合同条件）
第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：采购文件、补充文件、响应文件，询标纪要，双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、和洽商等书面形式的文件。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围： /   
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：    ／   。
1.1.3.10 永久占地包括：      ／    。
1.1.3.11 临时占地包括：            ／               。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /    语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：
1.3.1《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》（2018版）
1.3.2《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建﹝2018﹞61号；
1.3.3《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579 号）；
1.3.4省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：
（1）《关于巩固 G20 杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112 号）；
（2）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）；
（3）《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）；
（4）《杭州市人民政府关于修改〈杭州市城市管理相对集中行政处罚权实施办法〉等16件市政府规章部分条款的决定》（杭州市人民政府令第320号）；
（5）《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号，第320号修改）；
（6）《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第278号，第320号修改）；
（7）《杭州市建设工程施工安全管理条例》（杭州市人民代表大会常务委员会公告第40号）；
（8）《关于打造“文明工地”创建全国文明城市活动实施方案》（杭建监总〔2011〕21号）；
（9）《关于在招投标活动中对渣土处置相关事项的通知》（杭州市建设工程招标投标管理办公室）；
（10）《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》（浙建〔2020〕5号）；
（11）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》杭渣土领〔2020〕1号及《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单和报价口径的通知》，关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知； 
（12）《关于转发省造价管理总站<关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知>的通知》（杭建造价投资办〔2016〕23 号）；
（13）其他：国家现行法律法规、标准规范及浙江省、杭州市、西湖区相关的法律 法规、标准规范等。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数：   /   ；发包人提供的国外标准、规范的时间：  /   。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：       /       。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 按现行国家、行业或地方标准要求 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： /   
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
（1）设计文件：包括设计方案、施工图等，数量与内容以及文件形式应满足各种必要的审查、审批、备案以及发包人需要；时间满足进度计划要求。 
（2）施工资料：内容包括施工管理资料、施工技术资料、进度造价资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录与检测报告、施工质量验收记录等，以及第三方监测单位出具施工监测资料。除本专用合同条件其他条款明确提供时间外，提供期限、形式按发包人、监理单位的要求执行。 
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：承包人应在施工现场准备图纸、响应文件、施工合同及其他发包人要求的与工程相关文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面、电子邮件   。
发包人的送达地址：              。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  书面、电子邮件    。
承包人的送达地址：              。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《采购内容及技术要求》和其他文件的著作权归属：   归属发包人          。
[bookmark: auto_fouce_14]1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 归发包人所有，承包人仅享有履行本合同所需的合理使用权。
1.10.4 承包人在响应文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    已包含在签约合同价中 。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：   ／     ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：    ／    ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为 按通用条款约定   。
1.14 建筑信息模型技术的应用 
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： 本工程无建筑信息模型技术应用要求。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：具体移交时间以发包人通知为准。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：/。
 2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 合同签订后7天内向承包人提供平面图一份。 
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： / 。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务： / 。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
[bookmark: tip_risk_bookmark_15]发包人代表的姓名：        ；
发包人代表的身份证号：       ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：         ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：项目总负责，具有设计、施工、采购各阶段的协调管理工作 ；
发包人代表的职责：  代表发包人针对本工程做好设计、施工、采购等各阶段管理、协调和监督工作，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务。
3.2 发包人人员  
[bookmark: tip_risk_bookmark_16]发包人人员姓名：                                   ；
发包人人员职务：                                  ；
发包人人员职责：                                  。
3.3 工程师
[bookmark: tip_risk_bookmark_17]3.3.1 工程师名称       ；
第三方监理公司监督管理范围、内容：     ；
第三方监理公司权限：按建设部、浙江省建设厅规定和发包方委托监理合同所授予的监理工程师职权执行（如工程质量、安全、进度、投资、文明施工等全面管理、月完成产值、联系单和工程结算的审核） 。
3.6 商定或确定  
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：        ／         。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：      ／         ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：           ／      。
3.7 会议
[bookmark: auto_fouce_18]3.7.1 关于召开会议的具体约定：（1）设计人员应及时到现场协助解决施工中遇到的技术问题，按时参加例会（如有需要）、工程专题会、工程验收会等会议，如不能响应此条款，承包人按2000元/次向发包人承担违约责任。（2）因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件或提交的相关设计文件不符合相关审查阶段的设计深度要求,造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误或给发包人造成损失(包括审查会议准备费用)的，由承包人承担。（3）本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排：由承包人负责组织设计阶段审查会议，会议时间、地点安排须提前7天书面报发包人确认，并承担会议相关费用。（4）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不得擅自调整。（5）发包人或相关主管部门管理认为需召开工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定， 否则视作未履行合同义务。
[bookmark: auto_fouce_19]3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  承包人应保存每次会议参加人签名的记录，并在会议结束后3个工作日内将整理完毕的会议纪要提供给出席会议的交发包人一份，任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
[bookmark: auto_fouce_20]（1）工程总承包，包含所有施工图设计，所有设计成果必须经由发包人认可后方可实施，发包人对设计成果的认可不免除承包人对设计质量、错漏缺项等应当承担的全部责任。
[bookmark: auto_fouce_21]（2）工程主要材料、设备的采购，采购前须经发包人认可方可实施，发包人对材料设备采购的认可不免除承包人对材料设备质量应当承担的全部责任，若未经发包人签字认可擅自采购安装产生的后果由承包人承担。
（3）工程施工、验收（办理竣工验收备案手续）和保修服务等。
[bookmark: tip_risk_bookmark_23]（4）承包人承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：应办理施工临时手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及总承包实施计划进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员注意，所发生的费用由承包人承担。如若违规，承包人应按2000元/次向发包人支付违约金，造成甲方和他方损失的，赔偿所有损失，并按有关法律法规处理。
（5）承包人办理的有关环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。若因承包人原因导致的罚款和处罚由承包人承担，由此引起的进度延误不予顺延，造成甲方和他方损失的，乙方赔偿所有损失。 
（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人负责。 
[bookmark: auto_fouce_24]（7）施工现场清洁卫生的要求：按《杭州市建筑工程施工场地文明管理规定》的要求执行。工程交付前，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，达到发包人满意的状态。如承包人交付前3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担，从工程款中扣除。
（8）合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。若发现 1 次，承包人应按 2000 元/次向发包人支付违约金。 
（9）施工时发生异常情况，应及时向发包人单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人承担。
（10）承包人有责任为发包人、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。 
（11）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。
（12）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等的基础建设等情况、场地现状。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。 
（13）承包人应考虑自备发电设备，以防止施工过程中的临时停电对工程进度和质量等的影响，费用自理。
（14）承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用或签证价格不符合自身主张）擅自停工或变相停工（发包人要求的除外），否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时承包人按2000 元/天向发包人承担违约金。 
（15）渣土外运引起的相关费用（如需以发包人名义办理的保证金等）均由承包人负责缴纳，承包人应及时办理建筑渣土（余土、泥浆）外运和处置的相关手续。 
（16）承包人必须根据国家住建部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及国标计价规范的规定编制施工图预算。 
（17）承包人必须对发包人提供的材料设备进行保管，如临电设施设备等，发生人为损坏由承包人负责承担相应费用。
（18）因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审查阶段的设计深度要求时，承包人应在3日内向发包人提出补充资料的要求。因承包人原因，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(包括审查会议准备费用)的，由承包人承担。
（19）承包人扩初图设计、施工图设计和专项设计应按发包人要求及可研进行深化及设计，未经发包人书面许可不得调整。
（20）所选用材料应在主材推荐表中选用，在此之外选用应有发包人书面同意认可。
（21）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人认可后才能正式使用，如发包人对上述所选择的材料、设备不满意的，承包人须无条件同意并积极调整。
（22）临时用水、用电等和节点铺设均由承包人自行计划，自行铺设，自行申报，产生的费用均包含在合同价中，且不得以此影响进场准备工作。
（23）承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员及农民工（包括分包商和供应商）的劳资纠纷而引发出警、投诉及围堵施工现场等情况，每次处以2万元的违约金；若因承包人处理不力导致本项目员工上访、罢工而影响本工程正常进行时，发包人有权解除合同，并要求承包人限时退场，同时承包人应向发包人支付签约合同总价10%的违约金。承包人应设立民工工资专用账户，保证民工工资不拖欠，否则民工工资从承包人的工程款中扣除，并按承包人违约处理，发包人保留向承包人索赔的权利。
(24)承包人必须严格遵守和执行国家以及杭州市安全生产和劳动保护的有关规定，严禁在现场随意高空抛物,保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责。如因承包人原因发生雇员或第三方人身和财产损害，导致发包人遭到索赔的， 发包人有权在工程款中暂扣与索赔数额等额的款项，直至承包人妥善处理索赔纠纷。如司法机关或仲裁机关判决、裁定发包人承担赔偿责任的，发包人有权全额向承包人追偿，或在工程款中直接扣除与赔偿数额等额的款项。
（25）如因承包人对外拖欠工程材料款项，导致材料供应商等第三方直接向发包人主张权利的，发包人有权在工程款中暂扣与诉请数额等额的款项，直至承包人妥善处理该纠纷。如司法机关或仲裁机关判决、裁定发包人承担支付责任的，发包人有权全额向承包人追偿，或在工程款中直接扣除与支付数额等额的款项。
（26）承包人应做好包括开槽、补槽、补洞，门窗安装后边缝的修补，修补质量需经发包人书面确认。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：      。
履约担保的方式、金额及期限:                   。
4.3 工程总承包项目经理
[bookmark: tip_risk_bookmark_27]4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：签订合同前未提交项目经理劳动合同、缴纳社会保险证明的，则视为违约，直接解除合同，并向发包人支付签约合同总价的10%作为违约金，如造成发包人损失超过违约金金额的，超出部分由承包人承担。
[bookmark: auto_fouce_28]4.3工程总承包项目经理以及设计负责人、施工负责人每月在现场的时间要求：项目经理每月在现场时间不得少于 22个日历日，每日不少于8小时且需通过发包人认可的考勤方式予以记录。实际出勤天数每少一个日历日，承包人应向发包人支付违约金人民币1000元/人；所有违约金直接在当次工程款中扣除。由上述原因增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
      工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金1000元/次。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:全面负责本项目的设计、施工、设施设备采购，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作。 
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 须支付违约金1万元/人/次。若承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验。承包人更换项目经理时，应提前7天书面通知发包人，并征得发包人和相关质监部门的书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 从工程款中按1万元/人/次扣减承包人违约金，上述违约金直接在当次工程款中扣除。由上述原因增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 合同签订后7天内。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：以响应文件项目组人员组成表为准 。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：设计负责人：未经发包人同意，承包人擅自更换设计负责人的，承包人按1万元/人/次向发包人承担违约金。因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系等无法继续履行合同责任和义务确需更换的，由承包人提供相关情况证明并征得发包人同意后予以更换。经发包人同意后更换的设计负责人的，其注册执业资格专业须与原设计负责人执业资格专业相同，执业资格等级不得低于原负责人执业资格等级，并具备类似工程管理经验与原设计负责人相匹配。 
施工负责人：未经发包人同意，承包人擅自更换施工负责人的，承包人按1万元/人/次向发包人承担违约金。因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系等无法继续履行合同责任和义务确需更换的，由承包人提供相关情况证明并征得发包人同意后予以更换。经发包人同意后更换的施工负责人的，其注册执业资格专业须与原施工负责人执业资格专业相同，执业资格等级不得低于原施工负责人执业资格等级，并具备类似工程管理经验与原施工负责人相匹配。 
其他关键人员：未经发包人同意，承包人不得更换其他关键人员的，擅自更换的，承包人按5000元/人/次向发包人承担违约金。确需更换的，其数量、注册执业资格、管理经验须与本项目相匹配，并应征得发包人同意。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：承包人按1万元/人/次向发包人承担违约金。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：提前1天报监理单位及发包人审批，未批准同意的不得擅自离开施工现场。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：设计负责人、施工负责人由承包人按照1000元/人·次支付违约金，其他关键人员由承包人按照500元/人·次支付违约金。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：全部工程。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括： / 
其他关于分包的约定： / 
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：/。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：/
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：按通用条款约定。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：按通用条款约定。
第5条 设计
5.2 承包人文件审查
[bookmark: auto_fouce_29]5.2.1 承包人文件审查的期限：承包人提交审查文件后，发包人审查期限为收到文件后【】日历天，承包人应在收到发包人修改意见后【】日历天内完成修改并重新报送，审查及修改产生的费用由承包人承担。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：/。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：工程施工图需第三方审查单位审查，审查单位按政府相关部门规定。
5.3 培训
培训的时长为  ／，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为          ／  。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：竣工文件包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等工程资料，工程各节点照片档案，以及声像资料。纸质数量暂定5套原件（有一套如质保单等可以复印件），工程竣工图电子版2套（光盘）。竣工格式按城建档案馆要求。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定： /。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： / 。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： / 
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备 
发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包人  负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：按设计施工图和技术文件要求组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前10天向发包人提供书面的计划，经发包人或监理书面审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  /   。
6.2.3 材料和工程设备的保管 
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  承包人  承担。
承包人提交保管、维护方案的时间： 合同签订后20天内  。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  无  。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：
/。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求 
工程质量的特殊标准或要求： 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。 
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：
（1）承包人及其分包人应随时接受发包人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
(2)承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。
（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对施工物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时内通知监理人参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，监理人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。因验收不合格导致返工而延误工期的责任由承包人自行承担
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：按国家有关规定和工程师要求执行  。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：按国家有关规定和工程师要求执行。
试验和检验费用的计价原则：费用已计入合同价。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款约定。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：按通用条款约定。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：按通用条款约定。
关于场内交通与场外交通边界的约定：以建筑红线为界。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： / 。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：      ／         。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：            ／           。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：/  。
施工控制网资料的告知期限：       完成后7天内         。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人应按照《关于印发<杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）>的通知》（杭建市[2018]161 号）文件执行。 
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。③其他：文明施工按杭州市人民政府令第278号文《杭州市建设工程文明施工管理规定》、杭建监总（2003）38号关于实施《杭州市市政建设工地安全生产、文明施工管理实施细则（试行）的通知》、杭建监总[2011]21号《关于打造“文明工地”创建全国文明城市活动实施方案》，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
承包人文明施工还需做的其他工作：①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称。②必须在开工前配置文明施工班组24小时常态响应，该班组今后由监理单位进行考核及统一调度。协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：            ／         。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若非因发包人原因发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：详见通用条款及专用条款4.1 承包人的一般义务。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：    /   。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定： 按通用条款约定。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：（1）合同签订一周后，承包人提供项目管理规划、项目资金使用计划；（2）每月25日前提供当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况；（3）每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况，现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报发包人审核；（4）设备材料进场时，提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：发包人对承包人文件若有合理意见和要求的，承包人应在收到意见和要求后的7日历天自费修改完善，并进行重新报送。发包人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。   
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人原则上应在收到报送的文件后7日历天内审查完毕。
8.4.2 进度计划的具体要求：各种进度计划均要求同时上报电子版。
关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，以发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。 
承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人应在开工3日前，向发包人提交五份包括设计、采购、施工、竣工试验等内容的项目总体进度计划5份。 
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 按通用条款执行。 
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 按通用条款执行。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  按通用条款执行。
发生本合同约定的可以予以工期顺延的情形时，承包人应在事件发生后 7 日历天内向发包人提出工期顺延的申请，经发包人签证后予以相应顺延。若承包人未在上述期限内提出工期顺延申请，视为其放弃工期顺延权利。
除合同约定情况外，承包人应充分考虑节假日、高温限电、停水停电、工程量增减等不确定因素对工程总工期目标的影响，要求承包人必须提供相应保证正常施工方案及承诺，提前做好民工轮休安排，要有针对性实质措施，由此带来的工期延误，总工期不予顺延。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：  按通用条款约定   。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: tip_risk_bookmark_30][bookmark: auto_fouce_31]因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人原因使各施工节点工期延误，按采购文件工期要求的时间为控制节点，每延误一天支付违约金人民币3000元，最终竣工验收合格日期未发生延误，不影响发包人因节点延误要求承包人承担违约金。竣工验收合格日期延误的，每延误一天支付违约金人民币3000元；交付使用日期延误的，每延误一天支付违约金3000元。控制节点延误天数、验收合格日期延误天数、交付日期延误天数不累加，承包人以三者中的最大延误天数向发包人支付违约金，违约金累计最高支付金额不超过合同价格的10％，违约金达到上限后或经发包人催告后仍未在合理期间内完成工程内容的，发包人有权单方解除本合同，由承包人按照签约合同总价的10%承担违约金，该违约金与发包人已依据本款收取的工期延误违约金不累计计算，且发包人有权要求承包人赔偿因此造成的全部损失。造成损失由承包人全部承担。如发包人未解除合同的，不免除承包人应承担的违约责任和赔偿责任。
由于承包人原因，承包人进度工程量未达到进度计划工程量的20%及以上的或者实际施工进度晚于施工进度计划30天及以上的，发包人有权单方解除本合同，由承包人按照签约合同总价的 10  %承担违约金，造成损失由承包人全部承担。
承包人不得以发包人未按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款等其他任何应付款项为由要求顺延工期，承包人亦不得以任何争议未得到解决为由要求顺延工期，更不得擅自缓建、停建（包括声称停工、有意放慢施工进度、消极施工、实质上暂停施工，等等），由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：总承包工作范围涉及的相关审批报送由承包人负责。因发包人原因导致费用增加由发包人承担，因承包人原因导致费用增加由承包人承担；非双方原因导致费用增加由双方另行协商处理。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（1）日最高气温达到40度及以上的天气；（2）启动台风橙色及以上预警的天气；（3）启动防汛预案一级响应的天气；（4）启动防冻预案一级响应的天气。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  /   。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：   包含竣工验收试验等，按建筑相关法律法规及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定由承包人完成并承担费用。
竣工试验的操作要求：    按通用条款约定  。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：（1）工程具备竣工验收条件的，承包人应按通用条款约定及《杭州市房屋建筑工程和市政基础工程竣工验收备案管理实施细则》的规定申请竣工验收，由监理人、发包人按合同通用条款约定的程序组织竣工验收。
[bookmark: auto_fouce_32]（2）承包人必须协助发包人完成工程验收及交接工作，工程质量初验不合格，由承包方负责返工修补合格并承担费用和工期损失外，按签约合同价的3%向发包人承担违约金，且承包人应自费返工修补直至合格，因此延误的工期不予顺延并承担逾期完工的违约责任。
（3）工程竣工验收合格的，则工程竣工验收合格之日为工程实际竣工日期；如因验收不合格的，则承包人应当按发包人的要求进行整改，整改完成并经验收合格之日视为实际竣工日期。
（4）经过验收合格的工程，承包人有责任保护、管理至全部工程验收通过并整体移交发包人之日止，相应费用包含在合同价款中。
（5）因承包人原因导致无法办理竣工验收备案手续的，发包人有权拒绝支付工程款。因承包人原因导致竣工资料未能在合同约定期限内提交的，将按3000元/天向发包人承担违约金，结算时从承包人应得工程款中扣除。
（6）工程竣工验收通过后，承包人需对工程按本工程交付标准进行全面的清洁卫生工作，所需费用包含在合同价款中。如承包人未按要求完成清洁工作的，发包人有权委托第三方处理，所产生的费用，由承包人承担。承包人拒付的，发包人有权从工程款中直接扣除。
10.3	 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：工程竣工验收通过后15天内，承包人将全部工程交付给发包人。
[bookmark: auto_fouce_33]10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：在竣工验收合格后30日内提交捌份符合国家及杭州市相关规范要求的验收资料，以及采购设备合格证、检测报告、使用说明书、软件授权及操作手册、培训记录等完整资料。若资料不符合要求，发包人有权拒绝接收，由此产生的竣工延误、备案延误责任由承包人承担。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： /。
[bookmark: auto_fouce_34]10.3承包人无正当理由不移交工程的违约责任：每延误一天承包人应承担3000元的违约金，且因逾期移交工程而给发包人造成经济损失的，承包人应赔偿发包人全部损失。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用条款约定。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：颁发工程接收证书后14天内。工程交付前要清除场地内的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等，以及外运所有的建筑垃圾，所需费用由承包人自理。如逾期退场的，每逾期一日，应按1万元支付违约金。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：   无  。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：从工程竣工验收合格之日起24个月，如设备本身质保期长于24个月的，则对于设备按其自身的质保期履行保修义务。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
[bookmark: auto_fouce_35]承包人收到保修通知后，一般情况应在 48小时内到达工程现场进行修复，发生紧急事故需抢修的，应在2小时内到达现场抢修。
11.6 缺陷责任期终止证书 
承包人应于缺陷责任期届满后  14  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  14  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  14  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：   否     。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 13.3.3.1执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：   /     。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定：
1、承、发包双方约定变更范围：
（1）因发包人提出规模性、功能性或标准的重大变更（以发包人通过监理工程师发出的规模性、功能性或标准的变更联系单为标志）； 
（2）因发包人提出合同约定工程总承包工作范围的变更； 
（3）采购文件或合同规定其他可调整的情形； 
（4）工程实施过程中未按图施工到位的部分按实扣除； 
（5）工程费用中总价包干部分，由于承包人原因发生的设计变更、现场签证等事项，造成工程费用减少的按实调整，工程费用增加的不予计取； 
2、双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：
（1）发包人书面提出重大设计变更，增加或减少采购范围、改变展陈内容、新增或删减展项，由承包人报送变更报价，发包人审核确认变更价款后执行；
（2）因国家法律、政策强制性变化导致的税金费率调整。
3、变更价款确定
①工程变更发生的内容及工程量增减，按照已经审定的预算基准价编制口径进行测算，下浮率按投标总下浮率不变，材料、人工价格按照工程变更当期的造价管理部门发布的正刊信息价，机械价格按定额机械费计取；材料价格无信息价的，由发包人、承包人、跟踪审计单位、监理单位共同进行市场调查询价后确定。以上增减部分不另计组织措施费。变更价格最终以结算审计为准。
②合同工期内因工程变更发生的内容及工程量增减导致人工材料的价格波动参照上条约定执行，价格最终以结算审计为准。
③施工如承包人遇材料因实际情况需要变更，不得降低品质，并且须经发包方、监理方书面签证同意，材料变更应在采购文件选定的品牌、规格范围内或在不低于投标档次品牌中选择，单价不应突破投标同档次材料的价格水平。
④施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围/：    /        。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围/：    /        。
招投标程序及其他约定：               /             。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：   / 。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：    /      。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  否     。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：
（1）本合同为总价合同，除根据合同中相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
（2）设计费、项目管理服务费、其他费用：按照中标价包干。
[bookmark: auto_fouce_37]（3）本工程需进行限额设计。承包人应在发包人提供的展厅设计方案图纸的基础上进行施工图设计。施工图完成后10天内，承包人应随同图纸报送预算资料，预算金额不得超过投标报价。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：
（1）固定总价的确定原则
本次报价方式为固定总价包干模式，全部采用人民币报价，合同总价包含完成本采购需求全部内容的一切费用，除合同明确约定可调整情形外，合同总价不作任何调整；各供应商的磋商报价，应是完成本次采购范围的全部工作。
2、本包干价包含但不限于展厅硬装展墙造型、图文标识系统、展厅灯光系统、全部多媒体硬件设备采购、软件开发定制、空间设计、平面设计、材料、人工、加工制作、运输、装卸、现场安装、布线预埋、钢结构、辅材配件、调试、检测、系统联调、培训费、成品保护、垃圾清运、企业管理费、安全文明施工费、措施费、规费、税金、安装调试费、质保期售后服务、风险、利润等为完成本项目交付使用的全部费用；
3、承包人已充分踏勘现场，充分研读全部采购文件、平面图，已充分理解项目工艺要求、空间条件、设备点位、施工环境，视为已预见本项目实施过程中所有可能发生的情况，任何因承包人对方案、现场、采购需求理解偏差、工程量漏算、材料市场价格波动、人工涨跌、设备配套配件遗漏等原因产生的额外成本，均由承包人自行承担，发包人不予追加任何费用。
4、总价包干包含采购需求中所有明示及为实现展厅功能、达到设计效果所必需的隐含工作内容；即使个别工作内容未在报价明细清单中单独列项，但属于实现设计效果、系统完整可用、规范验收所必须的工作，均视为已包含在包干总价内，发包人不再另行计价支付。
（2）施工图预算基准价编制（审定）口径：
①按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省2018版各专业预算定额、一般计税法计价及有关政策文件进行编制，按照国有项目招标控制价（国标工程量清单计价）的编制口径进行编制。
②综合费用（管理费、利润）费率按中值计取，风险费用不计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。
③组织措施费仅计安全文明施工基本费、冬雨季施工增加费，费率按相应施工取费费率中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。标化工地增加费、二次搬运费、缩短工期增加费、提前竣工增加费（赶工费）自行在投标费率中考虑，不再计取。 
④其他项目费用不计。
⑤技术措施费：大型机械设备进退场及安拆费、脚手架及垂直运输费按2018版定额相应工程量计算规则计取和按规定应计取的技术措施费。（施工技术措施方案需经监理单位批准，确认为确实必要的、可行的技术措施方可计算技术措施费）
⑥规费按浙江省建设工程计价规则2018版标准费率计取。取费基数为定额人工费+定额机械费。
⑦设计费税率按6%计取，建筑安装工程费税金按增值税率9%计取，总承包管理费税率按照6%计取。当国家税收政策调整时按相应税率执行。
⑧人工、材料价格按照发包人书面确认的投标截止日前28日历天所在月份的造价管理部门发布的正刊信息价（信息价套用正刊发布的价格顺序：杭州造价信息（杭州市市区）、杭州市市区没有套用浙江省信息价、浙江省信息价中没有的按除税市场价执行），机械费按定额机械费计取。若招标有品牌要求的材料单价与正刊除税信息价相差10%以上的，按材料品牌除税市场价执行。
无价材料的确定由建设单位组织监理单位、总承包单位、施工单位、跟踪审计单位以询价或其他形式共同确定主材单价。
[bookmark: tip_risk_bookmark_38]（3）原则上无联系单及变更，若发生变更需发包人认可及签证，由承包人按限额设计原则累计变更费用不得超出不可预见费，如无变更，结算时不可预见费扣回。
（4）本工程合同价最终以结算审计定案为准。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：
本合同采用总价合同，除合同约定可以调整的情况外，合同总价不予调整。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：/
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：/。
预付款支付期限： /。
14.2.2预付款担保
提供预付款担保期限： 无  。
预付款担保形式：   无   。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
1）本合同签订并生效，且发包人收到履约保证金后5个工作日内，支付工程合同总价的40%；
2）全部工程硬装完工后5个工作日内，支付至合同总价的60%；
3）全部设备安装、调试完成且经招标人终验通过后5个工作日内支付至合同总价的85%；
4）工程整体竣工验收合格、承包人提交完整的竣工资料、结算资料后，支付至合同总价的95%。
5）工程结算审计后，承包人以转账形式向发包人指定账户缴纳质量保证金，质量保证金为结算价的1.5%。发包人收到质量保证金后7个工作日内，支付至结算价的100%。
承包人现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权不支付或不全额支付工程款。
在承包人领取工程款前，应当向发包人交付相应的正规发票，并按本合同合格的履行了义务，否则发包人可暂缓支付并不承担逾期付款的违约责任。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 按通用条款约定和工程师要求 。
进度付款申请单应包括的内容： 按通用条款约定和工程师要求 。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：      按发包人要求            。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：         按发包人要求                。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：承包人应在通用条款约定的时间内向发包人提交竣工结算报告和完整的竣工结算资料（完整的竣工结算资料以发包人及专业造价咨询认可的目录清单为准）。
竣工结算申请的资料清单和份数：按审计工作要求。
竣工结算申请单的内容应包括：  按审计工作要求  。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：1、在项目全部完工、竣工验收合格，资料完整移交后，承包人提交结算申请；2、无有效书面变更时（即未经发包人书面变更指令），结算金额直接采用合同固定包干总价；3、存在经确认的书面变更的：结算价=合同包干总价±经发包人确认的变更价款；4、审计发现承包人存在应做未做、降低工艺标准、降低设备参数情形，按实际缺失或降标部分扣减对应价款。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: tip_risk_bookmark_42]质量保证金采用以下第  3  种方式：
(1) 工程质量保证担保（担保形式同投标担保），保证金额为：        /          ；
(2)     /    的工程款；
(3) 其他方式：   转账方式，金额为结算价的1.5%  。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第   /  种方式：
(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：     /       ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
(3) 其他预留方式:      /     。
关于质量保证金的补充约定：    保修期满且无质量问题后，发包人退还剩余质量保证金              。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：    按通用条款约定      。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 按通用条款约定。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形                  /            。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：    /         。
15.2 承包人违约
[bookmark: auto_fouce_43]15.2.1 承包人违约的情形：详按15.2.3款
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  按发包人指定期限       。
15.2.3 承包人违约的责任
[bookmark: tip_risk_bookmark_44][bookmark: auto_fouce_45]承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1.按合同对应条款执行。除另有约定以外，如承包人原因导致发包人损失的，均由承包人全额承担。
2.承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：发包人有权要求承包人重新采购合格的材料和工程设备并承担由此产生的费用，承包人必须及时改正并承担相应损失；如果客观上难以改正，或改正成本过高的，承包人应当赔偿给发包人造成的全部损失。
3.因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：如工程、产品质量不符合要求，或存在不符合发包人/监管部门要求的，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格或符合发包人/监管部门要求；如承包人拒绝整改或无法修复或严重降低工程整体质量，每发生一次，承包人支付3000元违约金，承包人应承担由此造成发包人的经济损失，如因此造成工期延误的，还应承担工期延误的违约责任。出现上述情况，发包人也有权提前解除合同并按签约合同总价的10%收取违约金，并没收全部履约保证金。
4.在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理未能履行投标书及询标纪要等相关文件中的承诺，不履行总包职责或分包与总包管理不协调，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时，以承包人违约论处，发包人可终止本合同，并按签约合同总价的10%收取违约金、没收全部履约保证金；
5.若承包人未在规定期限内履行保修义务或保修质量不合格，发包人有权委托第三方进行维修，维修费用由承包人承担，同时承包人需向发包人支付维修费用10%的违约金。
6.国家规定的保修期外，如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追索，承包人应承担由此造成的一切损失
7.除另有约定外，因承包人原因解除合同的，承包人应按照合同总金额的10%向发包人承担违约责任，如发包人的损失超过违约金的，超出部分由承包人另行承担。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：按通用条款执行，其中“实际进度明显落后于进度计划”指因承包人原因使工期延误超过施工进度计划30天后，甲方有权单方面解除合同，所造成的损失由承包人承担。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /        。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。 
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项且收到承包人提供的发票后的 28 天内完成款项的支付。
第18条 保险
18.1 设计和工程保险
[bookmark: tip_risk_bookmark_46]18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 承包人负责按国家地方有关规定投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险并支付保费。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定： 承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，投保费用均由承包人承担。。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人负责为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：承包人负责办理并支付保险费。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款约定。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件：  合同当事人投保后7天内向另一方当事人提交 。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款约定 。
第20条 争议解决 
20.3 争议评审
[bookmark: auto_fouce_47]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：对施工质量争议：（1）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因造成工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。（2）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。若因承包人原因导致工程质量争议，鉴定费用由承包人预缴并承担。若鉴定结果质量不合格，鉴定费用由承包人承担；若鉴定结果质量合格，鉴定费用由发包人承担。任何一方未在检测机构指定时间内预缴其应承担份额的，视为其主张不能成立。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：            /              。
争议评审小组成员的确定：            /              。
选定争议避免/评审组的期限：          /             。
评审机构：                        /                。
其他事项的约定：  / 。
争议评审员报酬的承担人：           /               。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：    /      。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：    /            。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：
（1）向 杭州  仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: auto_fouce_48]（2）向本工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
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附件1 《采购内容及技术要求》
参照采购文件第三部分




附件2 发包人供应材料设备一览表
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附件3 工程质量保修书
发包人（全称）：                          
承包人（全称）：                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容为承包人对   （工程名称）    全部工程的质量缺陷（含产品质量及施工质量）及由于承包人维修造成的质量缺陷，承担免费保修义务。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；
3．装修工程为   2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；
[bookmark: auto_fouce_50]7．其他项目保修期限约定如下：多媒体设备质保期为5年    。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。如设备本身质保期长于24个月的，则承包人对于设备按其自身的质保期履行保修义务。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。因此造成发包人或第三人损害的，由承包人承担全部责任和损失。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人未按时赶到，造成发包人或第三人损害的，由承包人承担全部责任和损失。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．承包人未履行质保期义务的，发包人有权按1000元/次收取违约金。
5.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 
邮政编码：                   邮政编码：   






附件4 主要建设工程文件目录
	[bookmark: tip_risk_bookmark_51]文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






附件5 承包人主要管理人员表
	[bookmark: tip_risk_bookmark_52]名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	


            
 


附件6： 
廉政协议书

建设单位（甲方）：               
施工单位（乙方）：                         

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉履行合同的约定。
（三）工程建设的业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在工程建设业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正对方，情节严重的，应向其上级主管部门或院校纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该工程建设项目的管理部门及工作人员，在工程建设业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方推介或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方及其工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
第五条　本协议书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本协议书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交双方监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）


法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：


                                       
附件7： 
建筑施工安全承诺书

为确保本次           工程组织施工安全，              负责人         郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：
一、承诺在施工期间，严格按甲方的要求，依照国家及省市安全法规定、《建筑施工安全检查标准》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从甲方相关部门的日常管理和检查。
二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度，保证施工人员遵守相关规范，服从甲方现场管理人员的管理。
三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人。甲方现场监管人员若发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺承担完全负责，与甲方无关。需上报杭州市安监局及有关部门的安全事故，一切手续由施工方负责处理，无需甲方办理。
四、承诺施工期间不影响甲方师生正常教学、工作、生活和学校卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责。
五、本承诺书是甲方对外来施工安全监管的有效证明文件，是合同的附件，具有法律效力。
六、安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。
七、本承诺书一式两份，施工方和甲方各执壹份。
 
承诺施工单位（盖章）：
负责人：
电话：
日期：
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第六部分 应提交的有关格式范例
正本或副本

项目名称：
项目编号：




资格证明文件








供应商全称（公章）：
地址：
时间：


  




资格证明文件目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
（2）营业执照复印件；
（3）本项目的特定资格要求；
[bookmark: OLE_LINK12]    （4）联合体协议（如果有）。


















 

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方参与（项目名称）【采购编号：     】采购活动，郑重承诺：
（一）具备磋商文件规定的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
窗体顶端
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日



二、营业执照复印件
 



三、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）




四、联合协议（如果有）
[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）]


































正本或副本

项目名称：
项目编号：





商务技术文件












供应商全称（公章）：
地址：
时间：

商务技术文件目录


（1）响应函；
（2）法定代表人授权委托书；
（3）分包意向协议（如果有）；
（4）供应商基本情况；
（5）符合性审查资料；
（6）评标标准相应的商务技术资料；
（7）商务技术偏离表；
（8）供应商廉洁自律承诺书；
注:以上目录是编制投标技术文件的基础格式，各供应商可根据自身情况及评分要素进一步细化。以上资料均需加盖公章。

















一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺投标有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方的响应文件包括以下内容：
2.1资格文件：
2.1.1承诺函；
2.1.2营业执照复印件；
2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。
2.2 商务技术文件：
[bookmark: OLE_LINK10]2.2.1响应函；
2.2.2法定代表人授权委托书；
2.2.3供应商基本情况；
2.2.4符合性审查资料
2.2.5评标标准相应的商务技术资料
2.2.6商务技术偏离表；
2.2.7供应商廉洁自律承诺书；
2.3报价文件
2.3.1报价单；
2.3.2已标价工程量清单。
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
4、如我方成交，我方承诺：
4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照磋商文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、其他补充说明:                                        。



供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日







二、法定代表人授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）                               
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 
供应商名称（公章）：
签发日期：  年  月   日
被授权人签字：            ；            法定代表人签字或签章：             ；
        职务：            ；
被授权人身份证号码：                       。

附：1、被授权代表身份证复印件；
	  被授权代表身份证正反面复印件


 












授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
联合体成员名称（单位公章）：
联合体成员名称（单位公章）：
签发日期：  年  月   日
被授权人签字：            ；      联合体成员法定代表人签字或签章：             ；
        职务：            ；     联合体成员法定代表人签字或签章：             ；
被授权人身份证号码：                       。

附：1、被授权代表身份证复印件；
	  被授权代表身份证正反面复印件



[bookmark: OLE_LINK13]
三、分包意向协议（如果有）
[成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件4)；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]



四、供应商基本情况



五、符合性审查资料

	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	响应文件中的
页码位置

	1
	响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。
	需要签字盖章的响应文件的组成部分
	见响应文件
第  页

	2
	响应文件中承诺的投标有效期不少于90天。
	响应函
	见响应文件第  页

	3
	其他实质性要求1：
	磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供）
	见响应文件第  页

	4
	其他实质性要求2：
	
	见响应文件第  页

	……
	其他实质性要求……：
	
	见响应文件第  页


注：1.按本格式和要求提供。
2、磋商文件中实质性要求必须明确响应。










六、评标标准相应的商务技术资料
（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）
	序号
	响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录*
	响应文件中的页码位置

	1
	XXX（预先填写）
	见响应文件第  页

	2
	XXX
	见响应文件第  页

	……
	
	见响应文件第  页





七、商务技术偏离表
                                      
	序号
	磋商文件章节及具体内容
	响应文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	



填表说明：
（1）对磋商文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。
（2）完全满足磋商文件要求的供应商只需填写【完全满足磋商文件的全部要求】。
（3）若供应商以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按磋商文件要求签约，采购人有权取消该供应商的成交资格，并按有关规定重新确定成交供应商或另行采购。
（4）文件响应内容对磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应磋商文件要求。
（5）本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。
（6）供应商须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应磋商文件的全部非实质性要求。
                                供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日


八、供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、成交或在实施项目的服务资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
                      日期：      年   月   日

                                        
                                                 正本或副本

项目名称：
项目编号：




报价文件








供应商全称（公章）：
地址：
时间：
    


报价文件目录

（1）报价单；
（2）报价明细表。
 (
第 
25
 页
)
一、报价单

项目名称：
采购编号：
	项目名称
	
采购范围
	工期
	项目负责人
	执业证书信息
	
备注（如果有）


	
	
	
	
	
	

	磋商报价（小写）
	

	磋商报价（大写）
	


注：
1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。本包干价包含但不限于展厅硬装展墙造型、图文标识系统、展厅灯光系统、全部多媒体硬件设备采购、软件开发定制、空间设计、平面设计、材料、人工、加工制作、运输、装卸、现场安装、布线预埋、钢结构、辅材配件、调试、检测、系统联调、培训费、成品保护、垃圾清运、企业管理费、安全文明施工费、措施费、规费、税金、安装调试费、质保期售后服务、风险、利润等为完成本项目交付使用的全部费用；
3、承包人已充分踏勘现场，充分研读全部采购文件、平面图，已充分理解项目工艺要求、空间条件、设备点位、施工环境，视为已预见本项目实施过程中所有可能发生的情况，任何因承包人对方案、现场、采购需求理解偏差、工程量漏算、材料市场价格波动、人工涨跌、设备配套配件遗漏等原因产生的额外成本，均由承包人自行承担，发包人不予追加任何费用。
4、总价包干包含采购需求中所有明示及为实现展厅功能、达到设计效果所必需的隐含工作内容；即使个别工作内容未在报价明细清单中单独列项，但属于实现设计效果、系统完整可用、规范验收所必须的工作，均视为已包含在包干总价内，发包人不再另行计价支付。


供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日
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1.1报价汇总表
	序号
	项目分类
	单位
	数量
	合计
	备注

	1.1.1
	展厅硬装—展墙造型
	项
	1
	
	

	1.1.2
	图文标识系统
	项
	1
	
	

	1.1.3
	展厅灯光系统
	项
	1
	
	

	1.1.4
	多媒体硬件设备
	项
	1
	
	

	1.1.5
	设计费
	项
	1
	
	

	1.1.6
	合计
	
	




供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日





1.1.1分项报价汇总表
展厅硬装—展墙造型部分

	序号
	项目分类
	施工工艺
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	平面基础展墙
	轻钢龙骨+木工板基层防火处理，原子灰打磨，哑光高级乳胶漆饰面，含基础金属收边
	㎡
	240
	
	
	普通直墙，不含图文画面印刷

	2
	异形曲面弧形展墙
	轻钢龙骨+多层板弯曲基层，防开裂处理，原子灰批刮打磨，乳胶漆/UV打印饰面，圆弧转角造型，金属收边条
	㎡
	75
	
	
	多处圆弧转角造型，含10mm金色金属收边条

	3
	艺术环形立体造型墙
	方管骨架+木工板基层，多层立体高低造型，局部烤漆，蓝/黄装饰立体构件安装，打磨批腻子喷漆
	㎡
	37
	
	
	环形多圈层主题文化墙，凹凸立体造型，非标定制

	4
	点阵发光镂空造型墙
	方管钢架基层，穿孔铝板，内置漫反射LED灯带，低压变压器、线路敷设，金属框架，成品保护
	㎡
	28
	
	
	发光透光墙面，含灯光系统，不含中控

	5
	展厅地面地毯
	原有地面保护+展厅区域地毯满铺，防火B1级办公展厅地毯，含收口压条
	㎡
	130
	
	
	展厅满铺灰色地毯；地砖另计

	6
	人造石门套/入口形象门套
	人造石石材加工、干挂安装，5mm石材凹口，金色金属收边，打胶、磨边处理
	项
	2
	
	
	前厅入口大门套，参考报告厅前厅立面图工艺

	7
	金属收边系统（金色不锈钢）
	不锈钢镀金色金属条，开槽嵌入/明装，切割打磨安装，阴阳角处理
	m
	380
	
	
	全展厅展墙、造型、门套金属收边

	8
	展墙强弱电预埋布线
	展墙内部多媒体管线、灯光管线，PVC线管，桥架，插座底盒，布线，不含配电箱
	项
	1
	
	
	展厅所有屏幕、灯带、射灯强电弱电预埋

	9
	墙面艺术漆
	墙面艺术漆处理，两底两面
	288
	㎡
	
	
	人工定制完成

	10
	顶面造型及金属面饰面
	顶面造型，龙骨，及部分顶面金属板饰面
	130
	㎡
	
	
	施工全过程成品保护及现场配合管理

	11
	合计
	
	




供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日

1.1.2分项报价汇总表
展厅硬装—展墙造型部分

	序号
	项目分类
	施工工艺
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	UV高清图文展板（整墙画面）
	UV高清打印，5mmPVC/蜂窝板裱板，压条上墙，历程、板块介绍画面
	㎡
	165
	
	
	多面主题墙大版面图文，含制作裱板安装

	2
	立体金属/亚克力标题字
	20-60mm厚立体字，烤漆/电镀不锈钢，背板、调平安装
	个
	110
	
	
	各大章节大标题、小标题综合平均单价

	3
	实物照片展板、挂墙展版
	裱板+挂件，照片展板、案例挂板，多组斜挂展板
	套
	56
	
	
	斜挂实物展板

	4
	背发光/平面展签说明牌
	亚克力背打光、UV小展签，展项说明，配件安装
	套
	75
	
	
	每块展墙配套说明小标牌

	5
	主题艺术立体构件（环形墙装饰）
	蓝、黄色立体弧形装饰构件，定制加工上墙安装
	项
	1
	
	
	环形主题墙蓝黄弧形立体装饰件

	6
	入口发光门头字
	展厅入口门头发光字，钢结构、变压器、安装调试
	项
	1
	
	
	展厅名称门头发光字

	7
	合计
	
	



供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日

1.1.3分项报价汇总表
展厅灯光系统（专业展陈照明）部分

	序号
	项目分类
	施工工艺
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	展厅防眩轨道射灯
	轨道、防眩射灯（24W，3000K-4000K）、变压器，安装调试
	套
	8.0
	
	
	政企展厅重点展面照明，含轨道+灯具+安装

	2
	暗藏低压LED灯带
	LED灯带、变压器，灯槽布线固定调试，含辅料
	m
	90.0
	
	
	造型墙灯槽暗藏灯带，含变压器、线材

	3
	基础防眩筒灯
	防眩筒灯，开孔安装，接线调试
	套
	52.0
	
	
	展厅基础环境照明，含灯具+安装

	4
	合计
	
	




供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日



1.1.4分项报价汇总表
多媒体硬件设备部分

	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	98寸商显
	液晶等级全新A+品牌液晶面板液晶尺寸98英寸 可配置电脑或中控播放器
背光类型D-LED分辨率3840*2160显示面积2158.1*1264mm（H×V）可视角度89/89/89/89显示亮度 ≥350cd
颜色数量 1.07B（8-bit） 整机采用工业级设计理念，机身美观轻薄、安装简便；内部采用对流散热方案，散热效果好，可长时间不间断稳定运行工作
 正面4mm物理钢化玻璃，高硬度，安全防护系数高；边框材质为铝型材，拉丝处理工艺细腻；机身使用五金模具冲压成型，整体采用金属喷涂工艺不生锈不脱漆
 使用全新16:9高清液晶显示屏，亮度高、色彩好、画面细腻，最高支持2160P音视频解码播放，能达到高质量的画面输出显示
	台
	1
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	2
	65寸拼接屏
	LCD 尺寸 65"背光源 LED背光3.5mm 拼缝
分辨率  3840x2160  亮度 (typ)/(min) 500cd 
对比度 (typ) 5000：1 (typ.)反应时间 (ms) 8ms (typ.)
像素点距 0.63(H)mm x 0.63(V)mm帧频 60 Hz
视角 178 度 (H) / 178 度 (V)寿命 (typ)/(min) 50,000 hrs (min.)色彩度 1.67M. 裸机外形尺寸 (WxHxD) 1432.58 * 807.62mm
	台
	2
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	3
	65寸拼接屏
	LCD 尺寸 65"背光源 LED背光3.5mm 拼缝
分辨率  3840x2160  亮度 (typ)/(min) 500cd 
对比度 (typ) 5000：1 (typ.)反应时间 (ms) 8ms (typ.)
像素点距 0.63(H)mm x 0.63(V)mm帧频 60 Hz
视角 178 度 (H) / 178 度 (V)寿命 (typ)/(min) 50,000 hrs (min.)色彩度 1.67M. 裸机外形尺寸 (WxHxD) 1432.58 * 807.63mm
	台
	1
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	4
	85寸商显
	显示屏幕尺寸 85英寸 亮度 ≥300cd/m2； 分辨率 3840X2160 ；背光类型 DLED  HDMI IN*1   播放设备含高清输出 集成控制模块独有专利技术，可播放视频、图片。独一无二的渲染核心、自动标定、超高的性能， 多应用于博物馆、规划馆、科技馆、企事业展馆及专题馆等
	台
	1
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	5
	65寸拼接屏
	LCD 尺寸 65"背光源 LED背光3.5mm 拼缝
分辨率  3840x2160  亮度 (typ)/(min) 500cd 
对比度 (typ) 5000：1 (typ.)反应时间 (ms) 8ms (typ.)
像素点距 0.63(H)mm x 0.63(V)mm帧频 60 Hz
视角 178 度 (H) / 178 度 (V)寿命 (typ)/(min) 50,000 hrs (min.)色彩度 1.67M. 裸机外形尺寸 (WxHxD) 1432.58 * 807.63mm
	台
	1
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	6
	65寸拼接屏
	LCD 尺寸 65"背光源 LED背光3.5mm 拼缝
分辨率  3840x2160  亮度 (typ)/(min) 500cd 
对比度 (typ) 5000：1 (typ.)反应时间 (ms) 8ms (typ.)
像素点距 0.63(H)mm x 0.63(V)mm帧频 60 Hz
视角 178 度 (H) / 178 度 (V)寿命 (typ)/(min) 50,000 hrs (min.)色彩度 1.67M. 裸机外形尺寸 (WxHxD) 1432.58 * 807.64mm
	台
	4
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	7
	LED屏2.0
	(显示尺寸4480mmX2560mm)（显示分辨率2408*1376）像素结构 表贴三合一；像素间距（mm） 2.0；模组分辨率（W*H） 172*86；模组尺寸（mm）（W*H*D） 320*160*12.35；模组重量（Kg） 0.39±0.05；单元面积（m2） 0.0512；像素密度250000点/m；白平衡亮度（nits） ≥500；色温（K） 3000~38000 可调；水平视角（  °） 160；垂直视角（  °） 140；发光点中心距偏差  <3%；亮度均匀性  ≥97%；对比度 5000:1；峰值功耗（W/㎡） ≤370；平均功耗（W/㎡） ≤123；供电要求（V） DC:4.5；单模组电流（A） 4；驱动方式 恒流驱动 43S；换帧频率（Hz） 50&60；刷新率（Hz） ≥3840；寿命典型值（hrs） 100,000；工作温度范围（℃） -10~40；存储温度范围（℃） -20~60；工作湿度范围（RH） 10~80%无凝露；存储湿度范围（RH） 10~85%无凝露；
	平方
	11.5
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	8
	LED钢结构
	根据屏体需求定制钢结构框架焊接，并做防腐防火防潮处理，确保整体结构紧固安全、美观大方。
	平方
	11.5
	
	
	

	9
	LED视频处理器
	1.带载650万，三画面，输入： 2xHDMI1.3、1 xDVI、 1xUSB；1.输出：6x千兆网；横向最大4096纵向最大1920，脱机点屏、一键全屏缩放、无缝切换、多台级联，支持AP+无限模式；
2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
3.扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。
4.▲支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 
5.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 
6.支持通过 RS232 协议连接中控设备。
7.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。
8.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
9.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；
	台
	1
	
	
	诺瓦 卡莱特 小鸟

	10
	多功能控制主机
	多媒体服务器，支持DP1.2或HDMI2.0复制输出支持EDID锁定，默认HDMI2.0输出; 独立的HDMI1.3集显口，默认带有EDID锁定。4U机箱，专业服务器结构设计，16GB内存，250GB固态硬盘, 前置2路USB3.0，后置4路USB2.0, 3.5mm音频输入和输出接口,百兆网络，支持远程网络唤醒。
	台
	1
	
	
	

	11
	65寸触摸一体机
	电容触控 内置OPS主机。圆角设计，超窄边框，超薄机身；铝制包边，阳极氧化，拉丝工艺；五金背板，结构稳定，主动散热，喷粉工艺；7H物理全钢化玻璃，防撞击，防划伤
产品尺寸 (L) 1456.5* (W) 831.5* (T) 61.8mm；产品重量 净重26kg / 毛重32kg；整机功率 135W；待机功率 ≦0.5W；音响喇叭 8Ω / 5W*2；
输入电压 AC 100-240V , 50/60 Hz
显示参数
LCD尺寸 65"；背光类型 D-LED (OD12)；显示区域 1428.48 (H) * 803.52 (V)；分辨率 1920*1080；刷新频率 60zH；亮度 500~1500cd/m²；
对比度 ≥1200: 1（Typ.）；可视角度 178°（H）/178°(V)；
背光灯寿命  ＞50000 小时       ；                                                                                                                                                                                   系统参数
安装参数
安装方式 壁挂安装(横挂/竖挂）；内嵌安装原则 单边+20mm
	台
	1
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	12
	笑脸墙程序定制
	1、软件基于原照片墙软件开发泡泡飘动界面。
2、软件采用WPF（Windows Presentation Foundation）是微软推出的基于Windows 的用户界面框架开发多点触控展示系统；
3、可内置丰富的资源如人员风采 民俗文化，书法内容，摄影作品，美术作品，戏剧作品，文化讲座，文艺表演等。展示的资源以图片，图文等富媒体形式进行展示。支持图片放大与缩小，支持资源更新等功能。
4、系统所展示的资料信息维护更新方便；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描进行更新。
5、当设备长时间无人使用自动返回主页并循环播放客户预设宣传资料；
6、全屏浏览限制，只有管理员输入密码方可退出系统。
	套
	1
	
	
	

	13
	46寸拼接屏
	显示屏幕尺寸 46英寸 亮度 ≥300cd/m2；背光类型 DLED  HDMI IN*1   播放设备含高清输出 集成控制模块独有专利技术，可播放视频、图片。独一无二的渲染核心、自动标定、超高的性能， 多应用于博物馆、规划馆、科技馆、企事业展馆及专题馆等
	台
	1
	
	
	MG 京东方 MAXHUB

	14
	伸缩支架 98寸
	配套支架
	台
	1
	
	
	

	15
	伸缩支架 85寸
	配套支架
	台
	1
	
	
	

	16
	伸缩支架 65寸
	配套支架
	套
	9
	
	
	

	17
	伸缩支架 46寸
	配套支架
	套
	1
	
	
	

	18
	中控播放器
	1. 兼容电视机、显示屏、投影机、拼接屏、LED屏幕等各种显示设备；
2. 融合器进行了Android系统的封闭和定制化，真正的分布式系统，与显示设备⼀对⼀就近安装，无需超过1米的信号线，融合器之间组成局域网，即完成整个架构部署。无需计算机、网传、分屏宝、分配器等常规盒；
3. 分布式架构中，融合器智能化的方式存储内容、备份数据，独立完成信号输出、集群多机融合、精确同步、帧同步，支持多台显示画面同步播放完整内容；
4. 支持1024*768、1280*720、1280*800、1920*1080、1920*1200、3840*2160以及90°旋转输出；
5. 支持760*280、960*650、1170*880、1350*1120、1560*1200、1880*1356等自定义分辨率输出；
6. 支持投影机横向1920*1200与纵向768*1024拼接融合，同组内最大支持252台显示设备拼接融合；
7. 多台拼接融合后，可播放超8000*8000、160000*160000、320000*320000分辨率及更大视频内容播放；
8. 支持导出调试配置文件，异地多机操作处理内容；
9. 支持云备份文档数据，支持后期维护，云备份数据实时导入；
10. 全版本的Windows控制软件，其功能强大，完全免费集中控制媒体播放、融合器开关、投影开关；
11. 支持android/ios手机及pad移动端对现场项目的无线调试及无线播控；
12. 融合器可以上传自定义Mask遮罩形状图，从而在显示画面中创建显示区域，如圆形、三角形等各种异形；
13. 通过创建播放列表，可以轻松管理媒体库，快速找到喜欢的内容，并按照自己的兴趣和需要组织播放顺序；
14. 该播放设备支持高级的影片加密技术，保证影片内容的安全性，防止内容泄露和盗版。加密技术采用先进的密码学算法，严密的密钥管理和访问控制策略，确保影片的加解密过程安全可靠；
15. 播放设备支持动态屏保，可以让用户在设备空闲时自动播放他们选择的视频或图片，提供更加丰富的用户体验；
16. 多台融合器画面支持拼接、融合等功能，支持0%-100%的重叠；
17. 融合器支持HDMI采集开窗画中画功能；
18. 融合器支持2D、被动3D、亮度倍增等功能；
19. 融合器可自定义ip地址，杜绝IP地址冲突，也可一键重置；
20. 融合器增加播放时间限制功能；
21. 赠送160套8K全息素材；
22. 支持相机融合技术，可演示。
23. 融合器兼容任意第三方中控udp代码控制媒体播放、系统开关机；
24. 支持设备向外发送网络命令消息，处理与其他设备的网络通信；
25. 可设置融合器及显示设备定时自动开关机，增加多条命令节点，省去⼈⼯值守；
26. 融合器提供MA、ILac-MRA、CNSA中国认可国际检测报告；
	台
	11
	
	
	RAMGE 3.0

	19
	机柜
	600mm*600mm*1600mm
	台
	1
	
	
	

	20
	24口千兆交换机
	24口二层千兆交换机
	台
	2
	
	
	TP 华三 华为

	21
	时序电源
	8路时序电源
	台
	2
	
	
	

	22
	中控控制pad
	8+256
	台
	1
	
	
	华为 苹果 小米

	23
	灯光控制器
	8路灯光智能控制 单路24A
	台
	2
	
	
	

	24
	中控服务器
	可视化中控设计系统，界面设计风格简洁，无需代码，控制按钮模块化设计，自由拖拽布局，同步适应Ios、Android设备，鼠标拖动,即可完成中控设计制作，保存同步即见效果。为通过有线/无线网络智能集成化设计，该系统是可建立在无线局域网的新一代技术平台，性能稳定，不受物理距离限制，方便客户在移动过程中也能对展厅中各个展项的控制和展示。根据客户实际展项设备情况，控制各类声、光、电、视，即可实现各个展厅展区集中控制，分区控制、分项控制、级联控制、视频灯光联动控制等方式。
	台
	1
	
	
	

	25
	操作终端界面编程
	1.界面可定制（icon图标界面形式，方便触控切换终端设备内容），终端屏幕根据内容提供内容排版设计，后期内容甲方可根据参考样式后台增加。视频内容甲方提供。PPT文件可排版完导出图片展示。
	项
	1
	
	
	

	26
	电脑集成控制软件
	1提供一键开馆、一键闭馆、日常模式等便捷功能，可控制视频播放、暂停、重播、结束、音量调节、循环模式等；可控制设备一键全开、全关及设备单独控制；可控制灯光全开、全关及单独控制。可支持定制开发:界面根据用户需求进行设计和定制开发，采用U3D引擎技术，支持3D模型导入。可定制苹果IOS和Windows端。
2.软件具有提供一键开馆、一键闭馆、日常模式等便捷功能，可控制视频播放、暂停、重播、结束、音量调节、循环模式等；可控制设备一键全开、全关及设备单独控制；可控制灯光全开、全关及单独控制。
	项
	1
	
	
	

	27
	中控系统软件授权
	1.支持遥控学习
2.支持网络后台学习
3.支持设备电源开关控制
4.支持设备状态检测
5.设备支持TCP、UDP网络协议
	项
	1
	
	
	

	28
	吸顶AP
	AC双频并发，最高无线速率可达1900Mbps
专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能
简易吸顶式安装，支持802.3af/at标准PoE、12VDC两种供电方式
胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式
FIT模式支持自动射频调优
FIT模式支持智能漫游
支持TP-LINK商用云平台集中管理
支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理
	台
	6
	
	
	TP 华三 华为

	29
	AC管理路由器
	双核CPU，512MB DDRIII高速内存，性能强劲
8个2.5Gbps 光电复合口支持PoF供电，支持搭配2.5G 光电复合AP使用
2个2.5Gbps RJ45端口支持做WAN口，支持超千兆宽带接入
内置无线控制器，可统一管理TP-LINK AP产品
支持易展组网，可与易展系列企业无线路由、AP、家用路由便捷组网
IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全
接入认证（Web认证、短信认证、PPPoE服务器）
上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全）
	台
	1
	
	
	TP 华三 华为

	30
	POE交换机
	10/100Base-T RJ45端口支持PoE+供电
2个10/100/1000Base-T RJ45端口
整机最大PoE供电功率达180W，单端口最大PoE供电功率为30W
PoE供电端口支持优先级机制
支持标准交换、视频监控、VLAN隔离三种工作模式
	台
	1
	
	
	TP 华三 华为

	31
	合计
	
	




供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日

1.1.5分项报价汇总表
设计费部分

	序号
	项目分类
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	深化设计费（施工图设计）
	项
	1
	
	
	

	2
	合计
	
	




供应商名称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：      年   月   日
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附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                  ；
地址：                          邮编：                        ；                                
联系人：                      联系电话：                      ；        
授权代表：                                          ；
联系电话：                                            ；
地址：                         邮编：                           ；                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                            ；
质疑项目的编号：               包号：                     ；
采购人名称：                                               ；
磋商文件获取日期：                                         ；  
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                             ；
事实依据：                                               ；
                                                       
法律依据：                                                ；
                                                     
质疑事项2                                                 ；	
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                  ；
签字(签章)：                          ；公章：                          ；  
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。















附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
磋商文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                                                                                                                             
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。







附件3：联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员合同份额。
[bookmark: _Hlk101131882]1、（联合体成员1,……）提供的服务，其合同份额占到合同总金额     %。
2、（联合体成员2,……）提供的服务，其合同份额占到合同总金额     %。
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(公章)：
联合体成员名称(公章)：
                   ……
日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
附件4：分包意向协议
（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标（成交）供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
 二、分包供应商中小企业合同份额
1、（分包供应商1,……）提供的服务，其合同份额占到合同总金额     %。
三、分包工作履行期限、地点、方式
                                                                                  
四、质量
                                                                                       
五、价款或者报酬
                                                                                            
六、违约责任
                                                                                     
七、争议解决的办法
                                                                                  
                                         供应商名称(公章)：
分包供应商名称(公章)：
……
                                        日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
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